Costos del mantenimiento:

Proyecto: HealthKids

MR1: Registro de Usuario

- Tipo de mantenimiento

Se considera mantenimiento evolutivo porque:

- Se agrega una nueva funcionalidad que antes no existía.

- Se incorpora un sistema de registro.

- Se implementa autenticación (login).

- Se añade manejo de sesiones.

No corrige errores ni optimiza algo existente; amplía las capacidades del sistema.

- Alcance

- Registro de Usuarios

- Pantalla de registro

- Pantalla de inicio de sesion

- Validación de datos

- Manejo de sesion

- Protección básica de credenciales

- Estimación por horas de trabajo

| Fase | Actividad | Horas estimadas |
| --- | --- | --- |
| Análisis funcional | Revisión de requisitos | 3 h |
| Backend | API registro/login | 8 h |
| Frontend | Validaciones | 8 h |
| Integración | Conexión API | - h |

MR2: Implementación de base de datos

- Tipo de mantenimiento

Se clasifica como evolutivo porque:

- Se modifica la arquitectura del sistema.

- Se incorpora persistencia estructurada de datos.

- Se agregan nuevas entidades y almacenamiento permanente.

- Se amplía la infraestructura tecnológica.

Este cambio permite que el sistema evolucione de almacenamiento temporal a almacenamiento persistente.

- Alcance

- Implementación de base de datos local

- Diseño de modelo entidad-relacion

- Creación de tablas

- Script de creación

- Integración con Backend

- Estimación de horas de trabajo

| Fase | Actividad | Horas estimadas |
| --- | --- | --- |
| Diseño BD | Modelo entidad-relacion | 6 h |
| Script | Creacion de tablas | 6 h |
| Integración backend | Conexión y consultas | 6 h |

MR3: Personalización del perfil del usuario

  - Tipo de mantenimiento

Se considera evolutivo porque:

- Se agrega una nueva característica funcional.

- Se mejora la experiencia del usuario.

- Se amplía la lógica del sistema para manejar preferencias.

- Se integra almacenamiento de configuraciones personalizadas.

No es una corrección ni una adaptación al entorno, sino una expansión funcional.

  - Alcance

- Personalización del perfil del usuario

- Selección de avatar

- Guardado de preferencias

- Actualización dinámica

  - Estimación de tiempo de trabajo

| Fase | Actividad | Horas estimadas |
| --- | --- | --- |
| Diseño UI | Interfaz personalización | 6 h |
| Desarrollo frontend | Implementación visual | 8 h |
| Guardado de datos | Conexión BD | 4 h |

Cálculo del costo

Se considera una tarifa promedio de desarrollo en Mexico de:

$250 MXN por hora.

60 horas * $250 MXN = $15,000 MXN